Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

ЖКХ населения Пограничного муниципального района на 2015-2017 годы»

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«**Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района» на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование программы, наименование показателя | | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| Утверждено | Достигнуто | | | Отклонение | | Оценка в баллах |
| **Программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района» на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 11,13 | |  | |  | |  |
| 2. | | | Количество новых (реконструированных) сооружений | шт. | 8 | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | % | 15,84 | | |  | |  |  |
| 2. | | Количество новых (реконструированных) сооружений | | шт. | 5 | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | |  | |  |
| 1. | | Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | | % | 6,42 | |  | |  | |  |
| 2. | | Количество новых (реконструированных) сооружений | | шт. | 3 | |  | |  | |  |