- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ

- населения  Пограничного муниципального района на 2015-2017 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОГРАНИЧНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА»

Паспорт подпрограммы

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование Подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального района» (далее Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация Пограничного муниципального района. |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Пограничного муниципального района. |
| Цель и основные задачи Подпрограммы | - Повышение эффективности потребления энергии. - Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы. - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. - Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования - Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. - Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Уменьшение количества потребляемой энергии. Количество новых (реконструированных) энергоэффективных сооружений, единиц. |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | - Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий. - Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. - Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4523,00 тыс. рублей, из них: 2015 г. - 4473,00 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 1312,36 тыс. руб. средства краевого бюджета – 3160,64 тыс. руб. 2016 г. - 50,00 тыс. руб., в том числе: средства районного бюджета - 50,00 тыс. руб. средства краевого бюджета - 0,00 тыс. руб. 2017 г. - 0,00 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Приморского края и Пограничного муниципального района. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей,  приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 50%), поэтому необходимость реализации подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Пограничного муниципального района является важнейшей задачей.

Раздел 2. Цель и основные задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Пограничного муниципального района  и снижения энергоемкости.

1. Повышение эффективности потребления энергии.

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

5. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

6. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Раздел 3. Основные направления реализации подпрограммы

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органа местного самоуправления, необходимые для энергосбережения и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании.

Исходя из анализа существующего положения дел в энергосбережении и энергоэффективности, целями Подпрограммы предусматриваются основные направления ее реализации:

- ремонт котельной № 3/23 расположенной в с. Сергеевка (замена дымовой трубы,      замена котла Трубчатый на УКВр-0,63 и  связанные с ними работы);

- ремонт котельной № 3/20 расположенной в с. Жариково (замена дымовой трубы,      замена двух котлов на новые УКВр-1,00 и связанные с ними работы);

- ремонт котельной № 3/22 расположенной в с. Нестеровка (замена двух котлов на новые УКВр-0,25 и связанные с ними работы);

- замена старых теплосетей на новые;

- замена деревянных окон (общее количество 61 шт. общей площадью 147,3 кв.м.) на пластиковые в здании администрации Пограничного муниципального района расположенного по адресу п. Пограничный, ул. Советская 31,

- замена деревянных окон (общее количество 11 шт. общей площадью 13,8 кв.м.) на пластиковые в здании МКУК «Межпоселенчиская библиотека ПМР» расположенного по адресу п. Пограничный, ул. Советская 31.

Раздел 4. Механизм реализации и управления подпрограммой

Механизм реализации Подпрограммы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование бюджетных средств в соответствии с поставленными задачами,  оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Администрация Пограничного муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы,  и качеством выполненных работ по содержанию и ремонту.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов,  заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту котельных;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложено в Приложении № 1 к Программе.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объем финансирования подлежит корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных бюджетных средств.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показа тели 2015г. | Показа тели 2016г. | Показа тели 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 5,265 | 5,265 | 6,42 |
| 2 | Количество новых (реконструированных) энергоэффективных сооружений. | Шт. | 2 | - | 1 |